## Slide 1
Réunion Hebdomadaire
Lundi 17 Janvier 9h30

## Slide 2: Sommaire
Passerelle Ibex
  Concept
  Etat
BlackBox Réseau de Neurones
  Concept
  Etat
Autres tâches

## Slide 3: Passerelle Ibex
Concept :
MiNomad.py
LecteurJson.py
PasserelleIbex.cpp
Modele.json
Modele.mbx
Modele.json
Modele.mbx + infos complémentaires
Input
Modele.mbx + infos complémentaires
Optimisation

## Slide 4: Passerelle Ibex
Etat :
- LecteurJson.py : fonctionnel et testé avec l’architecture json corrigée par Raphaël
- PasserelleIbex.cpp : fonctionnel et testé
- MiNomad.py : En cours de codage. Réunion mardi 18 janvier avec Dominique.

## Slide 5: BlackBox Réseau de Neurones
Concept :
Tri d’images (chiffres de 0 à 9) via réseau de neurones.
Optimisation sur les hyperparamètres en maximisant le taux de réussite.
Création d’un wrapper qui crée le réseau voulu (couches, type de RdN etc) et ensuite optimise les hyperparamètres (fonctions d’activation, entrées-sorties des couches cachées).

## Slide 6: BlackBox Réseau de Neurones
Etat :
- Wrapper codé et marche NORMALEMENT.
- Test surspendus à l’installation de Cuda sur WSL2

## Slide 7: Autres tâches
Buoy :
En cours. Comment tests dépendent de matlab.
Rédaction du rapport :
En attente.
Maitrise :
Papiers en cours (et chronophages).

## Slide 8: Conclusion
D’ici la prochaine réunion :
- Wrapper testé avec cuda. - Avancement sur la passerelle.
- Avancement sur Buoy et la rédaction.
Prochaine réunion : Mardi 25 Janvier